Российская Федерация

Иркутская область

Шелеховский район

Администрация Шаманского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2019 года № 30

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Шаманского сельского поселения на 2018-2022 годы», утверждённую постановлением администрации Шаманского сельского поселения от 28.12.2017 № 172

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  паспортом национального проекта «Жильё и городская среда», утверждённого президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.09.2018 №12), паспортом регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» утверждённого Первым заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области 14.12.2018, Постановлением правительства Иркутской области от 10.04.2018 № 268-пп, Уставом Шаманского муниципального образования, администрация Шаманского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Администрации Шаманского сельского поселения 28.12.2017года № 172 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Шаманского сельского поселения на 2018-2022 годы» внести следующие изменения:

1.1. в индивидуализированном заголовке цифры «2022» заменить цифрами «2024»;

1.2. в муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Шаманского сельского поселения на 2018-2022 годы» (далее - муниципальная программа):

в наименовании цифры «2022» заменить цифрами «2024»;

в паспорте муниципальной программы:

в строке «Наименование муниципальной программы» цифры «2022» заменить цифрами «2024»;

строки «Срок реализации муниципальной программы», «Ресурсное обеспечение муниципальной программы», «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| « | Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории Шаманского сельского поселения на 2018-2024 годы» |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Шаманского сельского поселения |  |
|  | Подпрограммы муниципальной программы | Выделение подпрограмм не предусмотрено |  |
|  | Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Шаманского сельского поселения |  |
|  | Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий. |  |
|  | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий; - площадь благоустроенных общественных территорий; - доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий. |  |
|  | Срок реализации муниципальной программы | 2018-2024 год |  |
|  | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет: ___570.0__тыс. руб., из них средств: местного бюджета __570.0___тыс. руб.; областного бюджета _____ тыс. руб.; федерального бюджета ______ тыс. руб.; иные источники _______ тыс. руб.; на 2018 год __90,0_тыс. руб., из них средств: местного бюджета 90,0 тыс. руб.; областного бюджета _____ тыс. руб.; федерального бюджета ______ тыс. руб.; иные источники _______ тыс. руб.; на 2019 год __80.0___тыс. руб., из них средств: местного бюджета 80,0 тыс. руб.; областного бюджета _____ тыс. руб.; федерального бюджета ______ тыс. руб.; иные источники _______ тыс. руб.; на 2020 год __80.0___тыс. руб., из них средств: местного бюджета 80,0 тыс. руб.; областного бюджета _____ тыс. руб.; федерального бюджета ______ тыс. руб.; иные источники _______ тыс. руб.; на 2021 год __80.0__тыс. руб., из них средств: местного бюджета __80.00___ тыс. руб.; областного бюджета _____ тыс. руб.; федерального бюджета ______ тыс. руб.; иные источники _______ тыс. руб.; на 2022 год __80.0___тыс. руб., из них средств: местного бюджета __80.0___ тыс. руб.; областного бюджета _____ тыс. руб.; федерального бюджета ______ тыс. руб.; иные источники _______ тыс. руб.; на 2023 год _80.0____тыс. руб., из них средств: местного бюджета _80.0____тыс. руб.; областного бюджета _____ тыс. руб.; федерального бюджета ______ тыс. руб.; иные источники _______ тыс. руб.; на 2024 год__80.0___ тыс. руб., из них средств: местного бюджета __80.0_____тыс. руб.; областного бюджета _____ тыс. руб.; федерального бюджета ______ тыс. руб.; иные источники _______ тыс. руб. |  |
|  | Перечень основных мероприятий муниципальной программы | Благоустройство общественных территорий. |  |
|  | Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения | »; |

в разделе 3 «Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы» абзацы первый-третий изложить в следующей редакции:

«Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16) утвержден паспорт национального проекта «Жилье и городская среда», в состав которого включен федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Паспорт регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» был утвержден первым заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области Р.Н. Болотовым 14 декабря 2018 года.»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Срок реализации муниципальной программы: 2018-2024 годы»;

Таблицу 1 «Сведения о текущих показателях (индикаторах) состояния благоустройства в Шаманском муниципальном образовании» изложить в следующей редакции:

Таблица №1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей 2018 год | Значения показателей 2019 год | Значения показателей 2020 год | Значения показателей 2021год | Значения показателей 2022год | Значения показателей 2023 год | Значения показателей 2024год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные, пр.) | ед./кв.м. | 4/10978 | 4/10978 | 4/10978 | 4/10978 | 5/11578 | 5/11578 | 5/11578 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3. | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 1,1 | 1,15 | 1,16 |
| 4. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 0 | 0 | 0 | 29 | 95 | 99 | 100 |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 6,5 | 6,8 | 6,8 |

В раздел 4 «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019-2024 году (Приложение 1) формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации Шаманского сельского поселения от 14.11.2017года  №  126 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Шаманского сельского поселения».

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением Администрации Шаманского сельского поселения.

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит внесению в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет __570,0____тыс. руб.

Таблица № 2

| Период реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | В том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  | МБ | ОБ | ФБ | Иные источники |
| Всего за весь период | 570.0 | 570.0 |  |  |  |
| в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 90.0 | 90.0 |  |  |  |
| 2019 год | 80.0 | 80.0 |  |  |  |
| 2020 год | 80.0 | 80.0 |  |  |  |
| 2021 год | 80.0 | 80.0 |  |  |  |
| 2022 год | 80.0 | 80.0 |  |  |  |
| 2023 год | 80.0 | 80.0 |  |  |  |
| 2024 год | 80.0 | 80.0 |  |  |  |

приложение 1  к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Приложение 1

к Постановлению от 28.12.2017г. № 172

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2024годы»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих                                       благоустройству в 2018-2024 году

| № пп | Улица | Дом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Шаманка в районе пешеходного моста через реку Иркут |  |  |
| 2 | с. Шаманка улица Горная возле филиала музыкальной школы им. Самарина |  |  |
| 3 | с. Моты, переулок Солнечный между зданиями клуба и библиотекой |  |  |
| 4 | пос. Куйтун ул. Кедровая |  |  |

2. Опубликовать настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Шаманского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                             А.В. Владимирцева