Российская Федерация

Иркутская область

# ШАМАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.01.2017 года № 8

«Об утверждении долгосрочной целевой

программы «Дороги поселения»

В целях повышения безопасности дорожного движения, обеспечения сохранности и доведения параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик, сокращения затрат бюджета поселения Шаманского муниципального образования на проведение ремонта автомобильных дорог,   в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Шаманского муниципального образования, Администрация Шаманского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую  долгосрочную целевую программу «Дороги поселения» по ремонту и содержанию муниципальных дорог Шаманского сельского поселения  на 2017 – 2020 гг, (далее Программа).

2. Финансовому отделу администрации Шаманского сельского поселения (Бугаевой Л.Н.) при внесении изменений в бюджет поселения на 2017 год и формировании бюджета поселения на 2018-2020 годы предусмотреть средства на финансирование мероприятий в соответствии с Программой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации							С.Б. Данилов

Приложение №1

к   постановлению Администрации

Шаманского сельского поселения

от  13.01.2017 года № 8

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ:

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая Программа «Дороги поселения» по ремонту и содержанию муниципальных дорог общего пользования местного значения в границах Шаманского муниципального образования Шелеховского района Иркутской области на 2017- 2020 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред.от 28.11.2011) « Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Решение об утверждении Программы | Постановление администрации Шаманского сельского поселения от 13.01.2017 года № 8 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дороги поселения» |
| Заказчик Программы | Администрация Шаманского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Специалисты администрации Шаманского муниципального образования |
| Сроки реализации и порядок корректировки Программы | Выполнение мероприятий с 01.02.2017 г. по 31.12.2020 г. Корректировка мероприятий осуществляется путем принятия в установленном порядке соответствующего правового акта администрации Шаманского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Шаманского сельского поселения |
| Цель и задача Программы | Цель программы - Сохранение и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения на территории Шаманского муниципального образования Шелеховского района Иркутской области. Задачи Программы – сокращение и предупреждение ДТП, обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шаманского муниципального образования Шелеховского района Иркутской области. |
| Сроки реализации Программы | 2017-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования вышеуказанной Программы на 2017 – 2020 годы составляет 6161,7 рублей, в том числе по годам: 2017 год – 1361,7 тыс. рублей 2018 год – 1500 тыс. рублей 2019 год – 1600 тыс. рублей 2020 год – 1700 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение аварийности на дорогах поселения - своевременное выполнение в полном объеме регламентных работ по содержанию автомобильных дорог и элементов благоустройства -повышение социального и культурного уровня населения, проживающего на территории поселения -более качественное обслуживание населения услугами хозяйственно-бытового назначения |
| Система организации контроля выполнения Программных мероприятий | Общий контроль за реализацией мероприятий осуществляется главой администрации Шаманского муниципального образования При необходимости возможно привлечение общественных экспертов. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

Шаманское    сельское    поселение    Шелеховского    муниципального образования расположено в 35 км от районного центра города Шелехова, в 55 от областного центра  города Иркутска, справа и частично слева   от федеральной    трассы    Иркутск    -    Улан-Уде,    и    представлено    тремя поселениями:   село   Моты,   село   Шаманка   и   поселок  Куйтун.   Всего   в поселении   зарегистрировано   1683 человек.   Административным   центром поселения является село Шаманка. Село Моты находится в 7 км., а поселок Куйтун в 14 км. от административного центра. Протяженность дорог в селе Моты составляет     16,8 км., в поселке Куйтун - 1,0  км.,  в селе Шаманка – 14,8 км. По предварительным данным протяженность дорог в Шаманском   сельском   поселении   составляет   31,7   км.

Жители   населенных   пунктов   ездят   на   работу   за   пределы   своих поселений или в город, количество автомобильного транспорта увеличились, состояние дорог становится все более аварийным и тормозят социально-экономическое развитие поселения.

Качество автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов - важнейший фактор инвестиционной привлекательности территории Шаманского муниципального образования. Наличие современной дорожной инфраструктуры - необходимое условие экономического и социального развития Шаманского сельского поселения.

Поставленные проблемы требуют системного решения,  на которые направлена настоящая программа.

- Перечень программных мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объём финансирования из бюджета Шаманского муниципального образования, тыс. руб. |  |  |  |  | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1. | Ремонт дорожного покрытия внутри поселения, руб. | 2017-2020 | 3650,00 | 700,0 | 800,0 | 950,0 | 1200,0 | Бюджет Шаманского сельского поселения (дорожный фонд) | Администрация Шаманского сельского поселения |
| 2 | Содержание дорог | 2017-2020 | 2511,7 | 661,7,0 | 700,0 | 650,0 | 500,0 | Бюджет Шаманского сельского поселения (дорожный фонд) | Администрация Шаманского сельского поселения |
| ИТОГО |  |  | 6161,7 | 1361,7 | 1500,00 | 1 600,00 | 1700,0 |  |  |